Kwaliteitshandboek

## Kwaliteitshandboek

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Planning van de realisatie en test** | | | |
| Onderdeel / Scherm / Venster | Programmeur | Van | Tot |
| Home pagina | Bas | 13-05-2019 | 15-05-2019 |
| FOSUser | Bas | 13-05-2019 | 16-05-2019 |
| Crud | Bas | 15-05-2019 | 18-05-2019 |
| Kamers pagina | Bas | 17-05-2019 | 20-05-2019 |
| Booking pagina | Bas | 19-05-2019 | 24-05-2019 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Realisatie** | | | |
| Onderdeel / Scherm / Venster | Programmeur | Klaar op | Opmerking |
| Home pagina, FOSUser | Bas | 14-05-2019 |  |
| Booking systeem | Bas | 15-06-2019 |  |
| Alle kamers tonen | Bas | 16-06-2019 |  |
| Checking/Checkout lijst | Bas | 17-06-2019 |  |
| Kamers die beschikbaar zijn tussen 2 datums tonen | Bas | - |  |